UMOWA  Nr ZDP.273.1.     .2014

(projekt)

zawarta w dniu ………………………… w Skarżysku–Kamiennej pomiędzy:

Powiatem Skarżyskim z siedzibą 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Konarskiego 20,                                     NIP 663-18-43-857 REGON 291009410, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w osobach:

……………..

………………….

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – …….

zwanym dalej “Zamawiającym”

a

…………………..

reprezentowanym przez

…………………….

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

(wpis do CEIDG/odpis z KRS Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy)

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

§ 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego w 2014 r. – Część nr 1: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie miasta Skarżysko–Kamienna – strefa I, w szacunkowej ilości 2350 m2 masą z recyklera.

2. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest                             w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy. Rzeczywisty zakres robót do wykonania ustalany będzie na bieżąco, w oparciu o prowadzone przeglądy stanu ulic i wynikające stąd potrzeby.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisanych w dokumentach:

a) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2);

b) wykaz dróg  – strefa I  (załącznik nr 3);

c) przedmiar robót (załącznik nr 4);

d) szczegółowe specyfikacje techniczne (załącznik nr 5).

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie.

5. Wykonawca oświadcza, iż w dacie zawarcia umowy posiadł wystarczającą wiedzę, zostały mu przekazane odpowiednie dokumenty, jak również szczegółowo zapoznał się z miejscem wykonania prac, a powyższe uznaje za wystarczające i umożliwiające mu należyte wykonanie przedmiotu umowy. W tym zakresie Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się w stosunku do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń tak teraz jak i w przyszłości.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót ustalonego w kosztorysie

ofertowym. Wykonawcy w tych warunkach nie przysługuje prawo do żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres robót.

§ 2

Termin obowiązywania umowy:  od daty podpisania umowy do dnia 01.12.2014 r.

§ 3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

a) uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie mógł przewidzieć w trakcie realizacji robót,

b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym                        z przekazanym terenem robót,

c) szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane                          do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki  drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.,

d) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP,

e) wszelkie szkody osób trzecich powstałe z powodu nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub niewykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie.

2. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych

i innych, powstałe przed odbiorem robót Wykonawca naprawia na własny koszt.

3. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia miejsce wywozu ziemi i gruzu oraz ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.

§ 4

- Przy wykonywaniu prac na obiekcie (w obszarze pasa drogowego) Wykonawca zobowiązany  jest do realizacji robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Wykonawca wykona we własnym zakresie prace  niezbędne do prowadzenia robót, urządzenia terenu robót. Po zakończeniu robót Wykonawca niezwłocznie dokona likwidacji  i uprzątnięcia urządzonego terenu robót.

3. Przy wykonywaniu prac na obiekcie (w obszarze pasa drogowego)   Wykonawca zobowiązany jest:

a) wykonać i uzgodnić projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie                 z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729);

b) dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

c) wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej 
organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.);

d) w okresie trwania robót utrzymywać w stanie sprawności oznakowanie robót, o którym mowa 
w lit. b) oraz wykonane obiekty, roboty, o których mowa w lit. c) niniejszego ustępu;

4. Koszt robót – prac wymienionych w ust. 1, 2, 3 niniejszego paragrafu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę zamówienia.

§ 5

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych robót objętych umową. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 	robót. 	Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i 	ich pracowników w takim 	samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 	własnych pracowników.

2. Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca zamierza wykonać zamówienie przy pomocy podwykonawcy      w 	zakresie …………………, lub za pomocą podwykonawcy ……., na 	którego zasoby wykonawca 	się 	powołał na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 	ustawy Pzp, 	w celu wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 	1 ustawy Pzp.

W przypadku nie wskazania w ofercie części zamówienia przewidzianej do powierzenia podwykonawcy, 	lub zmiany 	wskazanej w ofercie części przewidzianej do powierzenia podwykonawcy  Zamawiający 	dopuszcza zmianę w tym zakresie pod warunkiem pisemnego poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o zamiarze wprowadzenia zmian i po uzyskaniu zgody Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian.

Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp dopuszczalna jest pod warunkiem, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu  w stopniu nie 	mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania                           o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 	dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia, jeżeli umowa:

a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

6.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, w terminie o którym mowa w   ust.  5 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 	roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez 	Zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 	której 	przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 	umów o podwykonawstwo 	o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi (Zamawiający nie wskazał takiego przedmiotu). Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony  w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 	umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12.  Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13.Wymogi nałożone w SIWZ  wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami                          i dalszymi podwykonawcami:

a)  umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia  faktury,

b) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości i rękojmi za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady,

c) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami określonymi w SIWZ,

d) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę                                       z odpowiedzialności  względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

§ 6

1. Zamawiający wyznacza do realizacji i administrowania umową jednostkę organizacyjną Powiatu – Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej.

2. Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie ……………………….

3. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie ………………………

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika robót na pisemny uzasadniony wniosek   Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba spełniać będzie wymagania określone                          w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana osoby na stanowisku kierownika robót nie będzie wymagała sporządzania aneksu do umowy.

§ 7

1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Wynagrodzenie dla zakresu robót określonego kosztorysem ofertowym wyniesie brutto: ……… zł (słownie: …………….),

zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 6 do umowy.

3.  Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie wykonania nie będą podlegały

rewaloryzacji do końca trwania umowy.

4. Wartość wykonanych robót będzie obliczana na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu

ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego z zastrzeżeniem, że ostateczna wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć wynagrodzenia określonego w ust. 2.

5. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto wykonawcy w przypadku wprowadzenia  urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

6. Rozliczenie robót następować będzie fakturami częściowymi (wystawianymi nie częściej niż raz na miesiąc) na podstawie protokółów odbioru sporządzonych przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy  potwierdzających wykonanie zleconego zakresu robót.

7. Ustala się termin zapłaty  poszczególnych faktur na 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury z uwzględnieniem następujących danych:

Powiat Skarżyski

26-110 Skarżysko–Kamienna, ul. Konarskiego 20

NIP: 663-18-43-857

Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku–Kamiennej

26-110 Skarżysko – Kamienna, ul. Konarskiego 20

NIP: 663-16-24-842

8. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego uznaje się datę obciążenia jego rachunku bankowego.

9. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to:

1)  wraz z fakturą składa:

a)  zestawienie zrealizowanych robót w ramach zaakceptowanych przez Zamawiającego  umów o podwykonawstwo zawierającego zakres i termin zrealizowanych robót oraz wartość kwot należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ze składanej faktury,

b)  zestawienie kwot należnych podwykonawcy ze składanej faktury z tytułu przedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;

2) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

Dowodami, o których mowa wyżej jest oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o dokonaniu zapłaty należnych kwot wraz z dowodami zapłaty tych należności.

10. Nieprzedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty o których mowa w ust. 9, w terminie nie później niż 3 dni przed upływem ostatecznego terminu zapłaty faktury, będzie skutkowało:

-  wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

- podjęciem przez Zamawiającego czynności dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 11.

11. Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę.

12. Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w ust. 11 informuje Wykonawcę aby ten w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji wniósł pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowiązać wobec podwykonawcy.  Wniesione uwagi, we wskazanym terminie,  mogą być podstawą;

1)    nie dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)     złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)     dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszonego o kwotę dokonanej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zapłata należnego wynagrodzenia wykonawcy nastąpi                                    w terminie trzech dnia od dnia dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o  których mowa w ust. 11 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

§ 8

- Zlecenie danego zakresu robót i termin jego wykonania określane będą każdorazowo               przez Zamawiającego na podstawie pisemnego zlecenia potwierdzonego przez Wykonawcę.

- Termin realizacji każdorazowego zlecenia można przedłużyć za zgodą przedstawiciela Zamawiającego w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają w określonym czasie realizację robót.

3. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca obowiązany jest do gotowości do przystąpienia w ciągu max. 2 godziny od zgłoszenia do wykonania lub zabezpieczenia (oznakowania) miejsc określonych przez Zamawiającego jako “pilne”.

4. Zamawiający dokona odbioru zleconego zakresu robót w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia wykonania tych robót.

5.Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu posiadania wad lub usterek Zamawiający może  odmówić odbioru do czasu ich usunięcia z podaniem terminu na ich usunięcie.

6.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia,  to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może nie dokonać zapłaty za wykonane roboty  lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na roboty będące przedmiotem umowy, której bieg rozpoczyna się od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu umowy.

2. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru zleconego zakresu robót.

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dokonanym odbiorze robót.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji określonym w ust. 2, jeżeli reklamacja nastąpiła przed upływem tych terminów i została zgłoszona Wykonawcy pisemnie, faxem lub za pośrednictwem e-mail.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek  w terminie 7 dni od daty  złożenia  reklamacji  jeżeli będzie to możliwe techniczne lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak niż 14 dni  od daty złożenia reklamacji.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu:

a) za uchybienie terminu wykonania zlecenia danego zakresu robót w wysokości 0,2 % brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia;

b) za uchybienie terminu przystąpienia do wykonania robót, o których mowa w § 8 ust. 3                     w wysokości 300,00 (trzysta złotych) za każdą godzinę opóźnienia;

c) za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,2 % brutto wynagrodzenia określonego                  w § 7 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu  określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % brutto wynagrodzenia określonego w §  7 ust. 2  niniejszej umowy;

e) za brak oznakowania:

1) za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne                                z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w wysokości 200 zł.;

2) za każde następne stwierdzenie uchybień określonych w pkt. 1  w wysokości 2000 zł.;

f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy;

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której    przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy bądź usługi, lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy;

i) za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego                      w § 7 ust. 2 umowy.

Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

2. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na     zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

3. Kwoty kar, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być potrącane przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

4. Powtarzające się niewłaściwe wywiązywanie się z postanowień niniejszej umowy daje prawo Zamawiającemu do  rozwiązania  umowy ze skutkiem natychmiastowym bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.   W przypadku powierzenia   wykonania  zadań określonych  niniejszą  umową innemu Wykonawcy za okres  do którego  winna trwać niniejsza  umowa   Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą wynagrodzenia  wynikającą    pomiędzy  cenami  jednostkowymi   określonymi niniejszą  umową  a cenami jednostkowymi należnymi  nowemu  Wykonawcy.

5. Wykonawca nie ma prawa przenosić na jakiekolwiek podmioty trzecie swoich praw wynikających z umowy, bez uzyskania pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody Zamawiającego.

6. Zamawiający może potrącić kary umowne i przysługujące mu roszczenia pieniężne z należności Wykonawcy.

§ 11

1.Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu z przyczyn obciążających wykonawcę w następujących wypadkach:

a)  gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym przypadku Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

b)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

c) wszczęcia względem Wykonawcy lub osób będących jego wspólnikami postępowania egzekucyjnego w stopniu zagrażającym realizacji przedmiotu umowy;

d) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

e) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która od umowy odstąpiła,

c) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zakres prac wykonany do daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu, pomniejszone o należne Zamawiającemu kary umowne, odszkodowania oraz inne kwoty, do których potrącenia – zgodnie z umową lub ustawą – Zamawiający jest uprawniony. Wszelkie inne kwoty wypłacone Wykonawcy (zaliczki, etc.) stają się natychmiast wymagalne i jako bezpodstawnie pobrane podlegają zwrotowi bez dalszych wezwań.

§ 12

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności

wynikających z niniejszej umowy.

§ 13

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego

dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający     dopuszcza zmianę umowy w sytuacjach określonych w § 5 ust. 2,  § 6 ust. 5 i § 7 ust. 5 umowy.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 15

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie i w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§ 16

1. Umowa niniejsza sporządzona została w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym  2 egz.   dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy .

2. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

1)  wpis do CEIDG/Odpis z KRS Wykonawcy (załącznik nr 1)

2)   opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2)

3)   wykaz dróg  – strefa I  (załącznik nr 3)

4)   przedmiar robót (załącznik nr 4)

5)   szczegółowe specyfikacje techniczne (załącznik nr 5 )

6)   oferta Wykonawcy (Formularz Oferty)  wraz z kosztorysem ofertowym (załącznik nr 6)

WYKONAWCA:                                                           	 	   ZAMAWIAJĄCY: