Załącznik nr 18 do siwz

- projekt -

UMOWA Nr …...........

zawarta w dniu …............ w Skarżysku – Kamiennej pomiędzy:

Obwodem Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej                       ul. Sokola 500, w imieniu reprezentowany przez:

- Mateusz Korzeniewski - Dyrektor

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

................................................................................................................................................... będącym płatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP......................., Regon ................., uprawnionym do wystawienia faktur VAT,

na podstawie wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej/ wpisu do KRS
pod numerem ..................... reprezentowanym przez:.................................................................

zwanym dalej “Wykonawcą”, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 ze zm.),

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pod nazwą: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim” w budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sokola 50 – branża budowlana, sanitarna, elektryczna.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część umowy.

- Opis robót objętych inwestycją znajduje się w projektach budowlano – wykonawczych stanowiących załączniki nr ……….. do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także harmonogramem wykonywanych robót.

§ 2

- Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego objęte zamówieniem realizowane będzie przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego oraz w okresie gwarancyjnym wynoszącym 60 miesięcy od dnia zakończenia realizacji inwestycji, potwierdzonej protokołem odbioru końcowego.

- Terminy związane z realizacją przedmiotu umowy:

a) rozpoczęcie przedmiotu niniejszej umowy – od dnia podpisania umowy

b) planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego - do dnia 30.10.2014 r.

- termin zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy – po upływie 60 miesięcy
od dnia zakończenia inwestycji protokołem odbioru końcowego.

§ 3

- Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy w szczególności należeć będzie:

- Rzetelne sprawdzenie projektu budowlanego termomodernizacji, projektu budowlano – wykonawczego – wymiany instalacji c. o., instalacji kolektorów słonecznych, instalacji elektrycznej oraz przedmiaru robót - branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej jak również specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych termomodernizacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – instalacji centralnego ogrzewania, instalacji kolektorów słonecznych, instalacji elektrycznej pod kątem zgodności ze stanem faktycznym i przedstawienia opinii na piśmie w celu wykluczenia rozbieżności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym na terenie budowy oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2013.1409 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

- Należyte zapoznanie się z obiektem, w którym będą prowadzone roboty budowlane.

- Uczestniczenie, na wniosek Zamawiającego w pracach komisji przetargowej wyłaniającej Wykonawcę robót budowlanych, oraz uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych.

- Przedłożenie przed podpisaniem umowy oświadczeń inspektora nadzoru, stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją
oraz przedłożenia kopii dokumentów uprawnień potwierdzających aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego przedłożonego przez Wykonawcę robót.

- Bieżąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem robót.

- Każdorazowe opiniowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji oraz w okresie trwałości przedsięwzięcia tzn. 5 lat po zakończeniu realizacji inwestycji.

- Uczestniczenie w naradach technicznych, w których udział będą brać przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron.

- Potwierdzanie dokonanych czynności w czasie pobytu na budowie stosownym wpisem do dziennika budowy.

- Zatwierdzanie materiałów, wyrobów i urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę
robót budowlanych do zastosowania, ocenianie ich zgodności z dokumentacją projektową, a w przypadku propozycji Wykonawcy robót zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych - dokonywanie oceny ich równoważności
z przewidzianymi w dokumentacji technicznej oraz przekazywanie pisemnej opinii
na ten temat Zamawiającemu.

- Sprawowanie kontroli nad realizowanymi robotami w zakresie niezbędnym
do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym wykonywanie zadań inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.

- Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora dokumentacji projektowej.

- Kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym sprawdzanie i potwierdzanie ilości i wartości faktycznie wykonanych robót.

- Wstrzymywanie w przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywanych prac
z dokumentacją techniczną.

- Składanie na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego sprawozdań
z postępów robót dotyczących w szczególności zestawień ilości i wartości
realizowanych robót, analizy zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, oceny, jakości wykonywanych robót
i występujących głównych problemów.

- Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów robót.

- Nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. Jeśli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową
z Wykonawcą robót, to inspektor nadzoru powinien dokonać stosownego zapisu w dzienniku budowy i równocześnie w tym samym dniu zawiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej, celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy robót.

- Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z wykonawcą robót mogłoby wywołać zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - Przekazania Wykonawcy na czas pełnienia nadzoru inwestorskiego
dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych oraz innych niezbędnych dokumentów związanych z realizowanymi robotami, w tym kserokopii umowy z Wykonawcą robót.

  - Wyrażania opinii i podejmowania niezwłocznie decyzji w sprawach wnioskowanych przez Wykonawcę robót.

  - Uczestniczenia w odbiorach częściowych i końcowym robót.

- § 4

- Wykonawca ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego, będących członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

- a) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej: …........................................, posiadający uprawnienia budowlane Nr ewid. …................., wydane przez …................................., przynależący do ….............................................. Izby Inżynierów Budownictwa,

- b) w specjalności instalacyjno – sanitarnej w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji solarnej: …........................................, posiadający uprawnienia budowlane Nr ewid. …................., wydane przez …................................., przynależący do ….............................................. Izby Inżynierów Budownictwa.

- c) w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych: …........................................, posiadający uprawnienia budowlane Nr ewid. …................., wydane przez …................................., przynależący do ….............................................. Izby Inżynierów Budownictwa.

- W przypadku wygaśnięcia ważności zaświadczenia o przynależności do izby podczas realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, najpóźniej w dniu ustania jego ważności, nowe zaświadczenie na dalszy okres trwania umowy. W razie nie przedłożenia powyższego dokumentu, Zamawiający może od umowy odstąpić i kosztami wynikłymi z tej sytuacji obciążyć Wykonawcę.

- § 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie …......................................... 
(jeżeli wykonawca wskazał).

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Przed zawarciem umowy z podwykonawcą wskazanym w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy Zamawiającemu w celu wyrażenia zgody na jej zawarcie. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu
lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Dotyczy to również zmiany podwykonawcy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowy podpisanej z podwykonawcą w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Powierzenie podwykonawcy przez Wykonawcę wykonania części zadania bez zgody Zamawiającego stanowić będzie podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
w trybie przewidzianym w § 10 ust.4

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonanych prac objętych niniejszą umową. Zlecenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania.

- Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi dopiero po przedstawieniu przez niego dowodu rozliczenia się z podwykonawcą.

- Uregulowania zawarte w ust. 2 – 7 obowiązują w przypadku wskazania podwykonawcy.

- § 6

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków umownych Zamawiającemu przysługuje prawo odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za pełnienie czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy wyraża się kwotą brutto …............................ (słownie: …..... złotych), w tym podatek VAT  ............. %  - kwota ......................... zł (słownie: …...............….)., zgodnie ze złożoną do przetargu ofertą.

- Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zamówienia, bez względu na ostateczny koszt zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 pkt 3).

- Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu odbioru końcowego i rozliczeniu całości zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz wystawieniu faktury końcowej przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego.

- Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury Vat, pod warunkiem spełnienia warunku określonego 
w § 5 ust. 7.

- Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- § 9

- 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- 1) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie,

- 2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków,

- 3) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,

- 4) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa 
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku nie wywiązania się z umowy Zamawiający ustala dwu tygodniowy okres wypowiedzenia.

§ 10

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonywania swoich obowiązków
w wyznaczonym terminie, gdy je przerwie lub też w przypadku rozwiązania umowy z przyczyny określonej w § 5 ust. 5 Zamawiający odstąpi od umowy naliczając Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 8 ust. 1.

- W przypadku nie wykonywania czynności nadzoru w okresie gwarancji Zamawiający naliczy Wykonawcy kary w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku nieobecności inspektora nadzoru w trakcie odbiorów częściowych, końcowych i pogwarancyjnych robót Zamawiający naliczy Wykonawcy kary
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 odrębnie za każdy przypadek nieobecności w wyznaczonym terminie odbioru.

- W razie nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym nie płacąc Wykonawcy wynagrodzenia nawet za już wykonany nadzór.

- Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne kary umowne mogą zostać potrącone Wykonawcy z ostatniej wystawionej przez Wykonawcę faktury.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej.

- § 11

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpić w okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności:

- Konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany terminu wykonania nadzorowanych robót.

- Konieczności dokonania zmian adresu, zmian osób reprezentujących strony
umowy itp.

- Wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, co spowoduje zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

- Konieczności wprowadzenia wszelkich zmian z inicjatywy podmiotu współfinansującego zadanie.

- § 12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- § 13

Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być przeniesione przez Wierzyciela na osoby trzecie.

- § 14

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym dla Zamawiającego sądom powszechnym.

- § 15

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

- § 16

- Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy.

## ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA