UMOWA Nr  ZDP.273.….2020
(Projekt)
zawarta  w dniu  …………….. w Skarżysku–Kamiennej pomiędzy:

Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych                            w Skarżysku-Kamiennej z siedzibą ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna,                           NIP 6631624842, REGON 299943988 reprezentowanym przez:

Marka Czyża – Dyrektora 

zwanym dalej “Zamawiającym”
z kontrasygnatą Beaty Czerczak – Głównej Księgowej  
a

……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej “Wykonawcą”
Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                          (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843). 
                                                                 § 1

1. Zamawiający zleca,  a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na wycince i podcince  drzew  rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych  na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2020 zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik                               nr 1 do umowy. 
2.   Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania usługi określają: 
      a) opis przedmiotu zamówienia;

      b) wykaz drzew;

      c)  szczegółowa specyfikacja techniczna

      stanowiące odpowiednio załączniki nr 2, 3 i 4 do umowy. 

3. Wykonawca dokona wycinki tylko oznaczonych drzew, na które Zamawiający posiada decyzje administracyjne zezwalające na ich usunięcie.
§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace z należytą starannością oraz zgodnie                            z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo podczas wykonywania prac, szczególnie starannie oznaczyć i zabezpieczyć teren wykonywanych prac w ciągach dla pieszych i ulicach oraz prowadzić prace tak, aby nie uszkodzić  obiektów budowlanych i infrastrukturalnych oraz sąsiadującego drzewostanu.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych prac, oznakowanie prac zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, utrudnienia w ruchu  a także za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu,          w związku z wykonywanymi usługami objętymi umową, od daty rozpoczęcia prac do dnia ich ostatecznego odbioru. 
4. Zlecone prace Wykonawca wykona zgodnie z zatwierdzonym przez właściwe organy projektem organizacji ruchu opracowanym we własnym zakresie i na swój koszt.
5.  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby wszelkie prace wykonywane na podstawie niniejszej umowy realizowane były przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i aktualne badania lekarskie, a także przeszkolone w zakresie bhp oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt i narzędzia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy, odbudowy zniszczonych bądź uszkodzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia urządzeń i obiektów oraz doprowadzenie miejsca realizacji usługi do stanu poprzedniego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu w tym, wywozu urobku, utylizacji lub zagospodarowania gałęzi, konarów, pni, karpin itp. odpadów, uzupełnienia zagłębienia powstałego wskutek usunięcia karpiny gruntem ziemnym.
8. Wszelkie niezbędne formalności związane z koniecznością wyłączenia energii, organizacji ruchu i ewentualnego oznakowania drogi podczas robót zapewnia Wykonawca. 
9. Wykonawca posiada opłaconą polisę potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem umowy.
§ 3
Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy na podstawie zleceń wystawionych przez Zamawiającego  w terminie określonym w zleceniu. 
§ 4
Usługa objęta umową realizowana będzie w następujących okresach:
- zimowym od 15.01.2020 r. do 29.02.2020 r.
- jesiennym od 15.10.2020 r. do 30.12.2020 r.
§ 5
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

1. sprawną organizację realizowanych usług,

2. przestrzeganie w trakcie realizacji usług zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

3. uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym           z terenem przeznaczonym do prowadzenia robót,

4. wszelkie szkody w zdrowiu i mieniu osób trzecich powstałe w związku                          z wykonywaniem usługi.

§ 6
1. Zamawiający przenosi własność pozyskanego w trakcie realizacji usług drewna na Wykonawcę usługi. 
2. Wykonawca wartość pozyskanego drewna powinien wliczyć w wartość oferty.
§ 7
1. Za wykonanie prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości …….zł brutto (słownie: …………………………….) zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym. 
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się dwiema fakturami częściowymi wystawionymi po wykonaniu wycinki i podcinki drzew w okresach,                     o których mowa w §  4. Podstawą wystawienia faktur będzie pisemne potwierdzenie wykonania prac podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę.
3. Faktury wystawiane będą z uwzględnieniem następujących danych:

        Nabywca: Powiat Skarżyski

                         ul. Konarskiego 20 

                         26-110 Skarżysko-Kamienna

                         NIP 663-18-43-857

             Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej

                      ul. Konarskiego 20 
                      26-110 Skarżysko – Kamienna

4. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru.
5. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika.      

§ 8
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zleconych prac bez powiadamiania Wykonawcy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu usługi      Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich usunięcia, określając jednocześnie termin ich usunięcia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 lit. b

§ 9
1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wypadkach               i  w wysokościach:

a) za niedotrzymanie terminu wykonania prac określonych w zleceniu, o którym mowa § 3 w wysokości 50 zł za każdy dzień  opóźnienia w wykonaniu zleconych prac;
b) za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub nieprawidłowości,                 o których mowa w § 8 ust. 2 w wysokości 50 za każdy dzień  opóźnienia  liczonego  od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub nieprawidłowości;

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości                           20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1; 

d)  za brak oznakowania prowadzonych prac:

 za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania w wysokości  1000 zł,

- za każde następne stwierdzenie uchybień, o których mowa wyżej w wysokości 500 zł.

2.  Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  staje   się wymagalne:

a) 
za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

b)
za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia  – odpowiednio w każdym z tych dni.

3. Zapłata kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty złożenia noty obciążeniowej.

4. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wartość kar umownych.

§ 10
Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca wykonuje prace w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności realizuje prace niedbale, opóźnia się z rozpoczęciem prac lub wykonuje je niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania prac i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy. 

§ 11
Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy będą;  

1. Z ramienia Zamawiającego ……………………………………….
2. Z ramienia Wykonawcy: ………………………………...
§ 12
      Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13
Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być przeniesione przez Wierzyciela na osoby trzecie (art. 509 § 1 Kodeksu Cywilnego).
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
§ 15
Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

                                                                   § 16
1. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach w tym  2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy .
2. Załącznikami do umowy są:

1) Oferta Wykonawcy;
2) Opis przedmiotu zamówienia;
3) Wykaz drzew;

4) Szczegółowa specyfikacja techniczna.
 WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJĄCY

