Wspólny Słownik Zamówień CPV- 45.21.50.00-7

45.45.30.00-7

45.43.20.00-7

Z.P-1/2008

# SPECYFIKACJA

## ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie

pn:

„Przebudowa podjazdu oraz remont pomieszczeń w budynku Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej“

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 5.150.000 euro

Zamawiający :

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Ekonomii 4

26-110 Skarżysko-Kamienna

Tel. 041 252-45-52

Fax. 041 253-17-44

E-mail: momp.skarzysko@gmail.com

W skład dokumentacji przetargowej wchodzą:

1. Warunki  przetargowe                                                     	- zał. nr 1

2. Druk oferty wykonania                                                    	- zał. nr 2

3. Przedmiar robót                                                         	- zał. nr 3/1, 3/2.

4. Projekt  umowy                                                               	- zał. nr 4

5. Druk oświadczenia stosownie do art. 22 ust. 1 oraz art. 24

ustawy Prawo zamówień publicznych                             	- zał. nr 5

6. Wykaz wykonywanych robót   				- zał. nr 6

7. Wykaz osób uprawnionych do wykonania                         - zał. nr 7

8. Oświadczenie z art 36 ust 4 Pzp				- zał. nr 8

9. Dokumentacja techniczna                                                   - zał. nr 9

Załącznik nr 1 do siwz

### WARUNKI PRZETARGOWE

### I. Zamawiający

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Ekonomii 4

26-110 Skarżysko-Kamienna

Tel. 041 252-45-52

Fax. 041 253-17-44

E-mail: momp.skarzysko@gmail.com

adres strony internetowej: http://www.spskarzysko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=20028

– w zakresie przedmiotowym danego przetargu zaprasza do składania ofert                       w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r Nr 171 poz.1058); cyt. dalej jako: Pzp.

### II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest buwowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz

remont pomieszczeń Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-

Kamiennej przy ul. Ekonomii. Do remotu zostały przeznaczone : poradnia dzieciąca

i hol przy recepcji.

2. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane

jest  w drukach przedmiarów robót stanowiących załączniki nr 3/2- przebudowa

podjazdu, 3/1- prace remontowe wewnątrz budynku,  dokumentacji projektowej

stanowiącej zał. nr 9 do niniejszej siwz . Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich

realizacji zawiera projekt budowlany.

3. Nazwy własne producentów, materiałów i urządzeń podane w dokumentacji, podane

są przykładowo. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń

o parametrach i właściwościach takich samych lub lepszych od podanych.

4. Wykonawca jako posiadacz odpadów winien stosować się do zapisów ustawy Prawo

Ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

5. Prace na obiekcie będące przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie

z dokumentacją projektową, warunkami zawartymi w siwz oraz wzorem umowy.

6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.50.00-7, 45.45.30.00-7, 45.43.20.00-7

### III. Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

### IV. Zlecanie usług podwykonawcom

### 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecania podwykonawcom całości robót

### objętych przedmiotem zamówienia

2. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcom.

3. Wykonawca wskaże w ofertcie części zamówienia, które zamierza powierzyć do

wykonania podwykonawcom.

### V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zleconych  w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6   ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

VI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

### VII. Termin wykonania zamówienia

1. Od dnia podpisania umowy do dnia – 30.04.2009r. z podziałem na:

- dla części zgodnie z przedmiarem robót nr 3/1 do dnia 29.12.2008r.

- dla części zgodnie z przedmiarem robót nr 3/2 do dnia 30.04.2009r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,

- wykonywali prace o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia.

W celu potwierdzenia tego warunku wykonawca musi wykazać się, że w okresie

ostatnich pięciu lat od dnia wszczęcia postępowania, wykonał co najmniej

jedną robotę ogólnobudowlaną o wartości robót min. 50.000 zł (brutto).

- dysponują ( lub będzie dysponował wykonawca) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie do kierowania i nadzorowania robót dla branży ogólnobudowlanej.

- Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków na podstawie złożonych do oferty

przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów . Zamawiający oceni spełnienie

warunków wg  kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.

6.   Wykonawca, który  nie spełni w/w warunków zostanie wykluczony z postępowania

przetargowego.

7.  Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni

z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

8.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

### IX. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.  Zgodnie z art. 141 Pzp wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną

odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej

dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.

3. W przypadku składania ofert przez podmioty  występujące wspólnie, właściwe

dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.  Zgodnie z art 23 ust 2 ustawy

Pzp. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.  Wykonawcy występujący wspólnie (w tym również wspólnicy spółki cywilnej)

każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art.

24 ust.1 i 2 Pzp, a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust.1

Pzp.

5.   Dla potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa powyżej każdy

podmiot musi złożyć oddzielnie dokumenty wskazane w pkt X ppkt 2b, 2c i 3.

6.   Wykonawcy występujący wspólnie (w tym również wspólnicy spółki cywilnej)

muszą złożyć łącznie  dokumenty wskazane w pkt X ppkt 2a, 2d, 2e, 2f  i  4.

7.  W przypadku składania ofert przez podmioty  występujące wspólnie, właściwe

dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.

W przypadku składania oferty przez konsorcjum przed zawarciem umowy

zamawiający zażąda złożenia umowy regulującej współpracę podmiotów

występujących wspólnie która musi zawierać:

a. określenie celu gospodarczego

b. oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu

zamówienia

c. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez konsorcjum przez

któregokolwiek z jej członków do czasu wykonania zamówienia

d. zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.

8.  Zamawiający nie dopuszcza składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub

umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

### X. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu

1.  W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą

wykonania  (wypełniony załącznik nr 2 - druk oferty)

Wymagana forma dokumentu  – oryginał.

Wykonawca składa :

2. Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców

warunków udziału  w postępowaniu:

a. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do siwz,

Wymagana forma dokumentu – oryginał

b. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność

z  oryginałem” przez wykonawcę

c. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert,

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność

z oryginałem” przez wykonawcę

d. wykaz robót budowlanych (druk wykazu robót zał. nr 6) wykonanych w okresie

ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających

swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich  wartości oraz daty

i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty

zostały wykonane należycie.

W celu potwierdzenia tego warunku wykonawca musi wykazać się, że w okresie

ostatnich pięciu lat od dnia wszczęcia postępowania, wykonał co najmniej

jedną robotę ogólnobudowlaną o wartości robót min. 50.000 zł (brutto).

Wymagana forma dokumentów:

- wykaz wykonanych robót budowlanych - oryginał

- dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie –

oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę

składającego ofertę

e.   wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności tj. do

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie do kierowania

i nadzorowania robotami dla branży ogólnobudowlanej (druk wykazu osób zał. nr 7

do siwz).

Wymagana forma dokumentów:

- wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi - oryginał

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie –

oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez  wykonawcę

składającego ofertę

- zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego –

oryginał lub kopia poświadczona „za  zgodność z oryginałem” przez wykonawcę

składającego ofertę

f.  Oświadczenie wykonawcy z art. 36 ust. 4 Pzp wg wzoru określonego w załączniku

nr 8 do niniejszej siwz.

Wymagana forma dokument - oryginał

3.   Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje

pełnomocnik.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

4.   Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

5.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczpospolitej  Polskiej to zamiast dokumentów, o których mowa w:

a. pkt X ppkt 2b), 2c), 2d),  siwz - składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, nie zalega

z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczpospolitej  Polskiej, a w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,

o których mowa w pkt X ppkt 5 siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania.

### XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1.  Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami

i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest

forma pisemna lub faks: 041- 253-17-44

2.  Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za

pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich

otrzymania (zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp).

3.  Przekazanie za pomocą faksu dokumentów lub informacji, o których mowa powyżej

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem

wyznaczonego terminu i został niezwłocznie potwierdzony fakt jej otrzymania.

4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż

6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim

wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz

zamieści je na stronie internetowej:

http://www.spskarzysko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=20028

– w zakresie przedmiotowym danego przetargu

5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy

kierować na adres zamawiającego:

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Ekonomii 4

26-110 Skarżysko-Kamienna

Tel. 041 252-45-52        Fax. 041 253-17-44

6.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem

terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający

przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ a jeżeli

specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.:

http://www.spskarzysko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=20028

– w zakresie przedmiotowym danego przetargu

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,

zamawiający przedłuża termin składania ofert i informyje o tym wykonawców,

którym przekazano SIWZ, oraz zamieszacza na stronie internetowej.

W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawcy

odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

### XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia i zagadnień formalno-prawnych :

imię i nazwisko: P. Urszula Kozłowska

Tel. 041 252-45-52        Fax. 041 253-17-44

XIII. Wadium

1.  Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

### XIV. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

### XV. Opis sposobu przygotowania ofert

### 1.  Wymogi formalne:

a. Oferta musi obejmować wykonanie całości zamówienia i musi być sporządzona

zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej siwz.

b. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane

w pkt X warunków przetargowych.

c. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach

sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis

kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez

zamawiającego w załącznikach do niniejszej siwz.

d. Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim,

pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez

pozostawiania śladu.

Wszelkie pisma (oświadczenia i dokumenty) sporządzone w językach obcych

muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający

będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

e. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego

można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest

nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony

napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię

i nazwisko podpisującego.

f.  Formularz oferty, oświadczenia, wykazy, również te złożone na załącznikach do

niniejszej siwz muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego/ych

przedstawiciela/i Wykonawcy w sposób wskazany w niniejszej siwz.

g. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

h. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej

niż jednej oferty na dane zadanie spowoduje ich odrzucenie.

i. Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e

ofertę.

j. Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie

wynika z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę.

k. Kopie wymaganych dokumentów, (jeżeli w takiej formie zostały dopuszczone do

złożenia)zgodnie z zapisami siwz winny być poświadczone „za zgodność

z oryginałem”, na każdej zapisanej stronie dokumentu, przez

upoważnionego/ych przedstawiciela/li wykonawcy.

l. Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń

winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona

informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji.

Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

ł. Zgodnie z art.96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących

tejemnicę przedsiębiorstwa. Wszystkie informacje składane w trakcie

postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,

muszą być oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać innym uczestnikom

postępowania. Informacje stanowią tajemnicę Przedsiębiorstwa  w rozumieniu

art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. Nr 47

poz. 211 z póź. zm)“-  i załączona jako odrębna część nie złączona z ofertą

w sposób trwały. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich

dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji

stron). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4

ustawy Prawo zamówień publicznych tj. ceny, terminu wykonania zamówienia,

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

m. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie

potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez

Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub  budzi wątpliwości co do

jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny

sposób.

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (opakowanie oferty)

1. Oferty należy  składać w zamkniętym nieprzejrzystym, opieczętowanym

i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), zaadresowanym na Zamawiającego tj:

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Ekonomii 4

26-110 Skarżysko-Kamienna

Tel. 041 252-45-52

Fax. 041 253-17-44

z napisem: „Przebudowa podjazdu oraz remont pomieszczeń w budynku

Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej“-

OFERTA

oraz :

Imię i nazwisko / nazwa / firma, dokładny adres, numery telefonów wykonawcy

(dopuszcza się odcisk stempla) - lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego.

2.  Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą

nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych

adnotacji wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie

niezgodnym z zapisami niniejszej siwz.

3. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za

zdarzenia wynikające z braku oznaczenia koperty  np. przypadkowe otwarcie przed

wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą

kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

4. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – pok. Nr 50 - Księgowość do dnia

08.12.2008r. do godz. 09:50. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po

terminie  podanym powyżej ( w tym również drogą pocztową ), zostaną zwrócone

Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie

protestów.

5.  Oferty zostaną otwarte komisyjnie w siedzibie Zamawiającego tj. Międzyzakładowy

Ośrodek Medycyny Pracy ul. Ekonomii 4 26-110 Skarżysko-Kamienna w pok. Nr

50 - Księgowość w dniu 08.12.2008r. o godz. 10:00.

Oferty zostaną otwarte zgodnie z art. 86 ustawy Pzp, a  ocenione będą (po

odrzuceniu ofert nie spełniających warunków zamówienia ) na podstawie kryteriów

określonych w warunkach przetargowych .

a. Otwarcie ofert jest jawne

b. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

c. Dokonując otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

XVII. Zmiana i wycofanie oferty

1. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że

zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub

o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w XVI

warunków przetargowych. Powiadomienie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu

zamówienia, opieczętowane i dostarczone w zamkniętej kopercie oznaczonej

dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

### XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny

  - Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym

niniejszą siwz i ogólnymi warunkami umowy (załącznik nr 4 do siwz).

2.  Zamawiający w celu prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje Wykonawcę do  wypełnienia druku oferty Zał. nr 2 będącego załącznikiem do SIWZ.

3.  Cenę zawartą w ofercie zał. nr 2  należy podać w formie ryczałtu którego definicję określa  art. 632 Kodeksu cywilnego. Cena ofertowa (ryczałtowa) brutto winna obejmować całość prac, czynności i innych kosztów  koniecznych do wykonania zamówienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz.U.Nr 16 poz. 93 z późn.

zm) w art 632 stanowi :

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe , przyjmujący

zmówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia , chociażby

w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub

kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków , której nie można było

przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą

stratą , sąd może podwyżyć  ryczłt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty

niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z obowiązujących

przepisów oraz postawionych przez Zamwiającego wymogów.   Zaleca się aby

Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem oraz zdobył

wszelkie informacje, które mogą  być  konieczne do przygotowania oferty.

4.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty  związane z przygotowaniem  i złożeniem

oferty.

5.  W formularzu oferty Wykonawca podaje – wartość poszczególnych cen                           z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone    rozliczenia między   zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN).

### XX. Kryteria i sposób oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

cena – 100 %.							1% = 1 pkt.

Cc

---------  x  100% =  ilość punktów

Cb

R a z e m        100 pkt.

Cc  -  najniższa cena jednostkowa brutto ze wszystkich ofert ważnych

i nieodrzuconych.

Cb  -  cena jednostkowa brutto oferty  badanej.

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

2.  Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem

aukcji elektronicznej.

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści nie

wynikający bezpośrednio z zapisów ustawy Pzp. .

4. Zamawiający poprawia w tekście oferty:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikcją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie

powiadamiając o tym wykonacę, którego oferta została poprawiona.

Uwaga:

Wykonawca, który złożył ofertę zawierającą omyłki w obliczeniu ceny, zostanie poinformowany o ich poprawieniu i jeżeli w terminie trzech dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na ich poprawienie, jego oferta zostanie odrzucona.

5.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie

w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ

na wysokość ceny.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

6.  Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru

oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej

cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia

w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe,

nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

### XXI Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

### Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną oferentom

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

    - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje

o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy,

którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, również na stronie internetowej:

http://www.spskarzysko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=20028

– w zakresie przedmiotowym danego przetargu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie

zamawiającego wskazanej w pkt I niniejszej siwz.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem

umowy zobowiązany jest do:

a. przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia,

b. złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich

pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

4.  Termin i miejsce podpisania umowy

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje                o rozstrzygnięciu postępowania.

5.  Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 4 do siwz.

#### XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### XXIII. Istotne dla stron postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz.

### XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp  przysługują:

a.	wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy,

c.	przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

2. Protest

a. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego

w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego

czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Pzp, można wnieść

protest do zamawiającego.

b. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Uwaga:

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

c. Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia

ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych, specyfikacji istotnych warunków

zamówienia na stronie internetowej:

http://www.spskarzysko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=20028

– w zakresie przedmiotowym danego przetargu

d. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy

e. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom

uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest

dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest

udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału

w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania:

- w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa powyżej,

- do upływu terminu, o którym mowa w art 180 ust.3  pkt1 Pzp, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

f.  Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot

nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Pzp.

g. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego

rozstrzygnięcia protestu. O zwieszeniu biegu terminu związania ofertą

zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

h. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

    - treści ogłoszenia,

    - postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

    - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

i. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z z rozstrzygnięciem przez

zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie.

j. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem orazpouczeniem  o sposobie

i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie

podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do

postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli

protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia zamieszcza również na stronie internetowej:

http://www.spskarzysko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=20028

– w zakresie przedmiotowym danego przetargu

3. Odwołanie

a. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.

Odwołanie przysługuje jedynie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

- odrzucenia oferty.

b. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu

lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię

treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej

operatora publicznego  jest równoznaczne z jego wnieieniem do Prezesa Urzędu.

c. Kopię odwołania zamawijący przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom

postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż

w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału

w postępowaniu odwoławczym.

d. Uczestni postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może

zgłosić przystąpienie do  postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu

otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny

w przystąpieniu i stronę do której przystępuje.

4.  Szczegółowe uregulowania dotyczące protestów i odwołań określają zasady

wnoszenia protestów i odwołań oraz skarg do sądu na wyroki zespołu arbitrów oraz

postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze,  opisane

w Dziale VI – Środki Ochrony Prawnej.

...........................................................

/ Zatwierdzam/

Skarżysko-Kamienna dnia 14.11.2008r.