UMOWA  Nr  ZDP.2222- ……………………………

(Projekt)

na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie gmin: Bliżyn, Łączna, Skarżysko Kościelne, Suchedniów

zawarta w  dniu ……………………………w Skarżysku –Kamiennej pomiędzy:

## Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa  Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w  Skarżysku - Kamiennej  ul. Konarskiego 20, reprezentowany przez:

1. p.o. Dyrektora – Zbigniewa Materka

- Główną Księgową – Beatę Więcław

zwanym dalej “Zamawiającym”,

a

reprezentowanym przez …………………………..

zwanym dalej “Wykonawcą”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu                     o udzielnie  zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych    (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego remontów cząstkowych  nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie na terenie gmin: Bliżyn, Łączna, Skarżysko Kościelne, Suchedniów w ilości co najmniej 40 m2 dziennie bez względu na głębokość ubytku. Wykaz ulic wchodzących w skład strefy stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Przewidywana ilość remontów w trakcie trwania umowy wynosi 550 m2.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego zakresu przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający dopuszcza, w okresie obowiązywania umowy, zwiększenie ilości wskazanego zakresu robót, o którym mowa w ust. 2, do 30 %,  w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz w  miarę posiadanych środków finansowych. Powyższe nie wymagać będzie sporządzenia aneksu do umowy.

- Zakres remontów będzie określany w formie pisemnej na bieżąco według potrzeb. W zleceniu ujęty będzie termin wykonania zleconego zakresu robót z uwzględnieniem dobowego przerobu określonego w ust. 1.

- Wykonanie robót odbywać się będzie w okresie od dnia podpisania umowy do  dnia 15.12..2010 r.  w miejscach i czasie wskazanych przez Zamawiającego.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 3 do umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty objęte zamówieniem siłami własnymi.

- Zlecenie robót podwykonawcom  możliwe jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego, wyrażoną               w trybie art. 6471 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy.

§ 3

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca obowiązany jest do gotowości do przystąpienia                    w ciągu max. 1 godziny od zgłoszenia do wykonania lub zabezpieczenia (oznakowania) miejsc określonych przez Zamawiającego jako “pilne”.

§ 4

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót  oraz, że warunki prowadzenia  tych robót są mu  znane.

§ 5

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

2. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ….. posiadający uprawnienia budowlane …………...

Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie …………………………………………..

3.  Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

4. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy na pisemny uzasadniony wniosek Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba spełniać będzie wymagania określone                             w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy nie będzie wymagała sporządzania aneksu do umowy.

§ 6

- Wykonawca od dnia przejęcia placu budowy ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie na zasadach ogólnych.

Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem na własny koszt prawidłowo  zabezpieczyć roboty prowadzone w pasie drogowym.

Za wszelkie  powstałe  szkody  i skutki nieszczęśliwych zdarzeń  lub wypadków  wynikłe na skutek nienależytego wykonania powyższego obowiązku odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca.

2. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia wywóz gruzu z miejsca budowy w zakresie niezbędnym i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

- Wykonawca będzie prowadził remonty nawierzchni przy ciągłym ruchu pojazdów kołowych bez wstrzymywania ruchu.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić remont cząstkowy w taki sposób, aby wszystkie wykute bądź sfrezowane w danym dniu ubytki  zostały zaasfaltowane.

§ 8

- Roboty remontowe objęte niniejszą umową Wykonawca wykona za ceny jednostkowe podane    w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

Cena jednostkowa nie będzie zmieniana w trakcie trwania umowy.

2 .   Ostateczna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy określona zostanie w kosztorysie powykonawczym, sporządzanym każdorazowo do części zadania zgłoszonej przez Wykonawcę do odbioru  i stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót odebranych przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu  cen jednostkowych określonych w ust. 1.

3. Wynagrodzenie za wykonanie robót remontowych objętych umową  strony ustalają do kwoty ………………….zł brutto (słownie:…) zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT.

4. Zamawiający dopuszcza zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 na skutek   	zwiększenia zakresu robót, o którym mowa w § 1 ust. 4.

5.  Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- utrzymania i likwidacji placu budowy po zakończeniu robót wraz z usunięciem powstałych zanieczyszczeń,

- poniesienia ewentualnych kosztów badań laboratoryjnych zleconych jednostce zewnętrznej przez Zamawiającego po wykonaniu zadania,

- przygotowania stanowisk roboczych i składowania materiałów,

- wykonania wszelkich zabezpieczeń oraz montażu urządzeń związanych z bhp na budowie,

- wykonania pomiarów niezbędnych  dla wykonania i odbioru robót,

- opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót wraz z jego zatwierdzeniem,

- poniesienia kosztów sporządzenia receptur,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru.

6.  Rozliczenie robót  odbędzie się po wykonaniu i odebraniu  robót  bez żadnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

7.  Podstawą  wystawienia  faktury przez Wykonawcę  za wykonane  roboty  będzie protokół odbioru.

8.Faktury za wykonane roboty wystawiane będą na:

Zarząd Dróg Powiatowych

adres: 26-110 Skarżysko – Kamienna, ul. Konarskiego 20

NIP: 663-16-24-842

9. Ustala się, że termin zapłaty faktury następował będzie w ciągu 30 dni od daty doręczenia jej      	Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

10. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zarząd Dróg Powiatowych uznaje się datę 	obciążenia rachunku bankowego  płatnika.

§ 9

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z każdorazowego zlecenia Zamawiającego uznaje się datę odbioru przedmiotu umowy  bez uwag i zastrzeżeń,  stwierdzoną            w protokole odbioru.

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru, w tym wykaz ujawnionych wad i terminy ich usunięcia.

- Wykonawca przedstawi Komisji odbioru w trakcie odbioru obmiar robót.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia  robót (zwłoka w wykonaniu zleconego zakresu robót) lub posiadania wad Zamawiający może  odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad i usterek.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez Strony.

§  10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty będące przedmiotem umowy.

- Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru zleconego zakresu robót.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonanym odbiorze robót.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek  w terminie 14 dni od daty  złożenia  reklamacji  jeżeli będzie to możliwe techniczne lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak niż 30 dni  od daty złożenia reklamacji.

- Zamawiający wyznacza odbiór pogwarancyjny robót po upływie okresu gwarancji.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wypadkach i w wysokościach:

- Za zwłokę w wykonaniu zleconego zakresu robót w wysokości 0,5 % wartości tych robót za każdy dzień  zwłoki

- Za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień  opóźnienia  liczonego  od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości   10 % wartości robót przewidzianych umową.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania  uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli wystąpi jedna z okoliczności:

- Wystąpi istotna zmiany okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można była przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny                              z poleceniami wykonania robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót lub ich przerwania w przypadku zmniejszenia środków finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji, bez roszczeń finansowych. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy oraz za zabezpieczenie przerwanych robót.

§ 13

Strony ustalają,  że Wierzyciel nie może bez pisemnej zgody Dłużnika przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 14

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, za wyjątkiem określonych w postanowieniach umowy, mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 16

Właściwym do rozpoznawania  sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,                Ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

- Wykaz ulic

- Szczegółowe specyfikacje techniczne (D-01.02.08, D-01.02.08)