Załącznik nr 9

Umowa  (projekt) Nr............/2010

zawarta w dniu ………………………. w Skarżysku –Kamiennej pomiędzy:

Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą                                w Skarżysku – Kamiennej ul. Konarskiego 20, reprezentowany przez:

1. ……………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………

zwanym dalej “Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

1. ...............................................................................

2 . .............................................................................

zwanym dalej “Wykonawcą”.

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź. Zmianami) o następującej treści:

§ 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu skarżyskiego w 2010 r.

2. Opis przedmiotu umowy.

2.1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową odblaskową) oraz materiałami grubowarstwowymi (materiałami termoplastycznymi) sposobem mechanicznym:

- linie segregacyjne, ciągłe, przerywane, krawędziowe,

- strzałki, znaki uzupełniające, symbole, inne elementy drobne.

2.2. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest                  w kosztorysie ofertowym  stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy. Rzeczywisty zakres (ilość) robót do wykonania ustalany będzie na bieżąco w oparciu o prowadzone przeglądy stanu oznakowania ulic i wynikające stąd potrzeby.

2.2.1. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:

- wszelkie roboty pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne                               do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace  pomocnicze i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej;

- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (umowy, specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego).

    - Materiały, urządzenia niezbędne do realizacji zleconych robót, w tym przewidziane 
w specyfikacji technicznej i kosztorysie ofertowym zapewnia Wykonawca.

2.2.3. Materiały, o których mowa w pkt 2.2.2., powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej.

2.2.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie        z  zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w obowiązujących przepisach oraz w specyfikacji technicznej.

2.3. Prace objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi stanowiącymi zał. nr 2 do niniejszej umowy i kosztorysem ofertowym (zał. nr 1)

2.3.1. W sprawach nie uregulowanych w dokumentach podanych w pkt 2.3. należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów prawa budowlanego oraz sztuki budowlanej.

§ 2

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

a) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym                        z przekazanym terenem robót,

b) szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane                          do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki  drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.,

c) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP,

d) wszelkie szkody osób trzecich powstałe z powodu nienależytego wykonania zleconej roboty lub niewykonania roboty w ustalonym terminie.

- Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych                    i innych, powstałe przed odbiorem częściowym robót Wykonawca naprawia na własny koszt.

§ 3

- Przy wykonywaniu  prac na obiekcie (w pasie drogowym) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Wykonawca wykona we własnym zakresie prace  niezbędne do prowadzenia robót, urządzenia terenu robót. Po zakończeniu robót  Wykonawca niezwłocznie dokona likwidacji urządzonego terenu robót.

3. Przy wykonywaniu prac na obiekcie (w pasie drogowym) Wykonawca zobowiązany jest:

a) wykonać i uzgodnić projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie                 z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);

b) dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

c) wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej 
organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.);

d) w okresie trwania robót utrzymywać w stanie sprawności oznakowanie robót, o którym mowa 
w pkt b) niniejszego ustępu oraz wykonane obiekty, roboty, o których mowa w lit. c) niniejszego ustępu;

4. Koszt robót – prac wymienionych w ust. 1, 2, 3 niniejszego paragrafu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę zamówienia.

§ 4

1. Termin obowiązywania umowy:  od daty podpisania umowy do 15.10.2010 r.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty będące przedmiotem umowy. Okres gwarancji wynosi:

a) na oznakowanie cienkowarstwowe – 6 miesięcy

b) na oznakowanie grubowarstwowe – 36 miesięcy

licząc od daty odbioru poszczególnych zakresów robót objętych zleceniami.

§ 5

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:

a) Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe.

b) Wynagrodzenie dla zakresu robót określonego kosztorysem stanowiącym zał. nr 1 do umowy wyniesie brutto: ...............  PLN

(słownie:..........................................................................................).

zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy.

2.   Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie wykonania nie będą podlegały

rewaloryzacji do końca trwania umowy. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

3. Wartość wykonanych robót będzie obliczana na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego z zastrzeżeniem, że ostateczna (łączna) wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć 110 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 lit. b.

4. Rozliczenie robót będzie następowało fakturami częściowymi wystawionymi na podstawie potwierdzonych przez Zamawiającego protokołów odbioru robót za wykonany zlecony zakres prac.

5. Ustala się termin zapłaty  poszczególnych faktur na 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury z uwzględnieniem następujących danych:

Zarząd Dróg Powiatowych w  Skarżysku – Kamiennej

ul. Konarskiego 20, 26 –110 Skarżysko – Kamienna

NIP: 663-16-24-842

Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

- Zlecenia  i termin ich wykonania określany będzie każdorazowo przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót             w terminie 1-ego dnia od ich wykonania.

- Termin realizacji każdorazowego zlecenia można przedłużyć za zgodą przedstawiciela Zamawiającego w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają w określonym czasie realizację robót.

- Za  zwłokę w wykonaniu każdorazowego zlecenia, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wartości tych robót za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wykonania robót określonego          w zleceniu.

5. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5 % wartości wadliwie wykonanych robót za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

6. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu realizacji przez Wykonawcę zamówienia             w sposób istotnie odbiegający od warunków umowy (w tym specyfikacji technicznej) upoważnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 lit.  b.

7. Kwoty kar, o których mowa w niniejszym paragrafie będą potrącane przez Zamawiającego                      z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zostaną wyegzekwowane w innej formie.

8. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych o których mowa, Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności

wynikających z niniejszej umowy.

§ 8

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku realizacji przez Wykonawcę zamówienia  w  sposób  istotnie  odbiegający  od  ustalonych  warunków  umowy  (specyfikacji technicznej).

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży           w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

§ 10

Odbiory robót dokonane będą w terminie do  14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonanych robót.

§ 11

1. Zamawiający wyznacza do nadzoru, kontroli, koordynacji, odbioru wykonania prac …………….

2.  Na Kierownika robót Wykonawca wyznacza ...................................................................................

3. O propozycji zmian w/w osób strony będą się wzajemnie pisemnie zawiadamiały.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą stosowane ustalenia podane w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia dotyczącej przedmiotu umowy, przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 13

Wszelkie spory wynikłe z treści i realizacji umowy będą poddane orzecznictwu sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 14

Integralną częścią niniejszej umowy są:

1. Oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (załącznik nr 1),

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne  (załącznik nr 2),

§ 15

Umowa niniejsza sporządzona została w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym  2 egz.                      dla Zamawiającego a 1 egz. dla Wykonawcy .

WYKONAWCA:                                                           	 	   ZAMAWIAJĄCY: