Załącznik do Uchwały Nr XIII/76/2003 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 września 2003 roku

# Wieloletni program inwestycyjny budowy dróg powiatowych

| Lp | Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) | Jednostka organizac. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Dział | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finans. (mln zł) | km | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2003 (w tys. zł) |  |  |  | Wysokość wydatków w roku 2004 (w tys. zł) |  |  |  | Wysokość wydatków w roku 2005 (w tys. zł) |  |  |  | Wysokość wydatków w roku 2006 (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem w roku 2003, w tym: | Dochody własne | Kredyty i pożyczki | Środki z innych źródeł | Razem w roku 2004, w tym: | Dochody własne | Kredyty i pożyczki | Inne źródła* - SAPARD | Razem w roku 2005, w tym: | Dochody własne | Kredyty i pożyczki | Inne źródła* SAPARD- | Razem w roku 2006, w tym: | Dochody własne | Kredyty i pożyczki | Inne źródła |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |  |
| 1 | Modernizacja Al. M.J. Piłsudskiego w Skarżysku – Kamiennej II etap | ZDP Skarżysko- Kam. | 600 | 2003-2004 | 1,0 | 0,6 | 600 | 600 |  |  | 400 | 400 w tym 200 gmina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przebudowa ul. Sokolej w Skarżysku - Kamiennej | ZDP Skarżysko- Kam. | 600 | 2003-2005 | 0,7 | 1,0 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 670 | 200 w tym 100 gmina | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Budowa drogi powiatowej nr 15875 Suchedniów – Parszów | ZDP Skarżysko- Kam. | 600 | 2003-2006 | 1,7 | 2,5 | 80 | 80 w tym 35 gmina |  |  | 540 | 136 w tym 68 gmina |  | 404* | 540 | 136 w tym 68 gmina |  | 404* | 540 | 136 w tym 100 gmina |  | 404 |  |  |  |
| 4 | Remont ul. E.Peck od ul.Jasnej do ul.Słowackiego w Suchedniowie | ZDP Skarżysko- Kam. | 600 | 2004-2006 | 0,246 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 100 w tym 50 gmina |  | 100* | 46 | 24 w tym 12 gmina |  | 22 |  |  |  |
| 5 | Budowa drogi powiatowej nr 15853 Skarżysko – Mirzec | ZDP Skarżysko- Kam. | 600 | 2004-2006 | 2,478 | 2,115 |  |  |  |  | 639 | 326 w tym 163 gmina |  | 313 | 639 | 326 w tym 163 gmina |  | 313 | 1.200 | 300 w tym 150 gmina |  | 900 |  |  |  |
| 6 | Budowa drogi powiatowej nr 15644 Samsonów – Odrowąż | ZDP Skarżysko- Kam. | 600 | 2004-2006 | 1,8 | 3,0 |  |  |  |  | 600 | 150 w tym 75 gmina |  | 450* | 600 | 150 w tym 75 gmina | 450 |  | 600 | 150 w tym 75 gmina |  | 450 |  |  |  |
| 7 | Budowa drogi powiatowej nr 15889 w m. Zaskale | ZDP Skarżysko- Kam. | 600 | 2004 | 0,834 | 1,4 |  |  |  |  | 834 | 426 w tym 213 gmina |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Budowa drogi powiatowej nr 15887 w m. Zagórze | ZDP Skarżysko- Kam. | 600 | 2004-2006 | 0,66 | 0,8 | 30 | gmina 30 |  |  | 30 | Gmina 30 |  |  | 300 | 100 w tym 40 gmina |  | 200 | 300 | 100 w tym 40 gmina |  | 200 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  | 9,418 | 12,615 | 740,0 | 740,0 w tym 65 gmina | - | - | 3043,0 | 1468,0 w tym 749 gmina | - | 1.575 | 2.949 | 1.012 w tym 496 gmina | 920 | 1.017 | 2.686 | 710 w tym 377 gmina | - | 1.976 |  |  |  |