TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ZADAŃ PRIORYTETOWYCH I STRATEGICZNYCH

Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA TERENU POWIATU SKARZYSKIEGO

NA LATA 2004 – 2006 i 2007 – 2010

Skróty oznaczają: POŚ – Ustawa Prawo ochrony środowiska, PW – Ustawa Prawo wodne, OP – Ustawa o ochronie przyrody, PG i G – Ustawa Prawo geologiczne i górnicze, PFOŚ i GW – Powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, WFOŚ i GW – Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, GDDK i A – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

##### Tab. 29

| CHRONIONE ELEMENTY ŚRODOWIS-KA | OBSZAR | ## ZADANIA I INWESTYCJE | ODPOWIE-DZIALNY ZA REALIZACJĘ | PODSTAWA PRAWNA | TERMINY REALIZACJI |  | KOSZTY | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Krótko-okresowe | Długo-okresowe |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### ZADANIA PRIORYTETOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Łączna | Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej: sołectwa Jęgrzna, Czerwona Górka, Kamionka | Wójt |  | 2004 - 2007 | - | Łączny koszt 2 500 000,00 | Budżet gminy, W i PFOŚ i GW SAPARD i inne fundusze |  |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej: sołectwa pozostałe | Wójt |  |  | po 2007 |  |  |  |
|  |  | Budowa nowej oczyszczalni ścieków | Wójt |  | 2004 - 2006 | - |  |  | Rozpoczęto w 2003 r |
|  | Gmina Skarżysko Kościelne | Budowa kanalizacji: sołectwa Majków, Michałów etap I i II | Wójt |  | 2004 - 2006 | - | 8 000 000,00 | Budżet gminy, W i PFOŚ i GW SAPARD i inne fundusze | Rozpoczęto w 2003 r |
|  |  | Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Skarżysko Kościelne i Świerczek | Wójt |  | 2004 |  | b.d. |  |  |
|  |  | Budowa kanalizacji: Sołectwa Skarżysko Kościelne i Świerczek | Wójt |  | 2004 projekt | 2007 - 2010 | 8 000 000,00 |  |  |
| OCHRONA WÓD POWIERZ-CHNIOWYCH | Gmina Suchedniów | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej, Etap I – kolektor od ul. Źródłowej do miejskiej oczyszczalni ścieków Etap II – kolektor od ul. Jasnej do ul. Bugaj | Wójt |  | 2004 - 2006 | - | 4 073 000,00 | Budżet gminy, W i PFOŚ i GW SAPARD i inne fundusze |  |
| I PODZIEM-NYCH |  | Rozbudowa sieci kanalizacji miasta Suchedniów oraz wsi Mostki oraz budowa oczyszczalni ścieków we wsi Mostki, Krzyżka, Ostojów | Wójt |  | - | 2007 - 2010 | 7 605 000,00 | j.w. |  |
|  |  | Skanalizowanie osiedli: Pogorzałe, Bzinek, Rejów, Książęce | Prezydent |  | 2005 - 2008 | - | 40 000 000,00 | Budżet miasta, W i PFOŚ i GW SAPARD i inne fundusze |  |
|  |  | Dokończenie budowy kanalizacji na os. Dolna Kamienna | Prezydent |  | 2004 - 2005 | - | 1 000 000,00 | j.w. |  |
|  | Gmina Skarżysko Kamienna | Dokończenie budowy kolektora ”C” w Skarżysku Kamiennej | Prezydent |  | 2004 | - | 5 500 000,00 | j.w. | Rozpoczętobudowę w 2001 r. |
|  |  | ## Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie | Prezydent |  | - | 2007 - 2010 | 20 000 000,00 | j.w. |  |
|  |  | ## Rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową podczyszczalni ścieków na wylotach kanałów do odbiornika | Prezydent |  |  | do 2010 | 10 000 000,00 | j.w. |  |
|  | Gmina Bliżyn | ## Opracowanie „koncepcji programowej kanalizacji sanitarnej” dla miejscowości: Bliżyn, Wojtyniów, Brzeście, Wołów, Bugaj, Ubyszów, Gilów, Zagórze, Gostków | Wójt |  | 2004 | - | brak kalkulacji | Budżet gminy |  |
| OCHRONA WÓD POWIERZ-CHNIOWYCH |  | ## Kontynuowanie oczyszczania środowiska gruntowo – wodnego przy dawnym Zakładzie Farb i Lakierów „Plifarb” w Bliżynie | Starosta | POŚ, art.102.4, 5, 7 | 2003 - 2005 | - | 6 313 000,00 | PFOŚ i GW | Prace w toku |
| I PODZIEM-NYCH |  | ## Opracowanie w gminach systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenach zabudowy rozproszonej na których budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieuzasadniona ekonomicznie | Wójtowie |  | 2004 | - | 20 000,00 | Budżet gminy, PFOŚ i GW |  |
|  | Wszystkie gminy | ## Wprowadzenie systemu odbioru ścieków z szamb wraz z kontrolą jego realizacji (bilansowanie ilości wody dostarczonej i odbieranych ścieków) | Wójtowie |  | 2004 - 2006 | - | 10 000,00 | Budżet gminy, PFOŚ i GW |  |
|  |  | ## Promowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | Wójtowie |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2010 | 10 000,00 | Budżet gminy, PFOŚ i GW |  |
| OCHRONA ŚRODOWISKA | Miasto Skarżysko Kamienna | ## Wpisanie węzła kolejowego PKP Skarżysko Kamienna na listę zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii | Starosta Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | POŚ, Art. 251, 253, 254 | 2004 - 2005 | - | Bez nakładów finansowych |  |  |
| ### STRATEGIA DZIAŁAŃ DLA POPRAWY STANU ŚRODOWISKA ORAZ PROEKOLOGICZNE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GOSPODAR-KA WODNA | Teren powiatu | ## Wystąpić do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz podanie warunków dotyczących terenu powiatu | Starosta Dyrektor RZGW | PW, art. 120 | 2004 | - | Bez nakładów finansowych |  |  |
| WODY PODZIEMNE | Teren powiatu | ## Stworzyć i prowadzić bazę danych o wszystkich znaczących punktach zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych (rozdz. 6.1.2). Jako bazę wyjściową przyjąć obiekty zestawione w tabeli 17 | Starosta | Brak podstawy prawnej. Niezbędna dla usprawnienia procesu decyzyjnego i monitorowania stanu środowiska | 2004 - 2006 | Kontynuować bezterminowo | 20 000,00 | PFOŚ i GW |  |
|  |  | ## Zainicjować i doprowadzić do utworzenia sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych w celu kontroli jakości wody i obserwacji zmian położenia zwierciadła wody w obrębie triasowego poziomu wodonośnego (rozdz.6.1.2) | Starosta ## Dyrektor RZGW | j.w. | 2004 - 2006 | Kontynuować bezterminowo | 30 000,00 | PFOŚ i GW |  |
|  | Teren powiatu | ## Opracować plan ochrony przeciwpowodziowej | Dyrektor RZGW w Warszawie Starosta | PW, art. 92.3.3 | 2004 | - | Bez nakładów finansowych |  |  |
| OCHRONA PRZED POWODZIĄ ## I | Gmina Łączna | ## Budowa zaporowego zbiornika wody „Jaśle” na rzece Jaślana | Wójt |  | 2004 | - | 3 000 000,00 | Budżet gminy PHARE 2001 | Inwestycja przygotowana do realizacji w 2004 r. |
| MAŁA RETENCJA | Gmina Bliżyn | ## Odbudowa zniszczonego zbiornika „Bliżyn” na rzece Kamiennej | Wójt |  | 2004 - 2006 | - | 3 000 000,00 | Budżet gminy N i WFOŚ i GW Środki pomocowe UE |  |
|  | Teren powiatu - strefa | ## Ustalenie celowości i ewentualnie opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy | Wojewoda Starosta | POŚ, art. 91 | 2004 - 2006 | - | 40 000,00 | W i PFOŚ i GW |  |
|  | Teren powiatu | ## Stymulować, wykorzystując dostępne instrumenty prawne i ekonomiczne, wdrażanie w procesach technologicznych najlepszych dostępnych środków technicznych (BAT) zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń pochodzących z procesów spalania | Starosta Wójtowie | POŚ, Dział II | 2004 - 2006 | 2007 - 2010 | Bez nakładów finansowych |  |  |
|  |  | ## Wystąpić do zarządzających drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi z inicjatywą przeanalizowania możliwości zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z dróg | Starosta | POŚ, Dział II | 2004 | - | Bez nakładów finansowych |  |  |
| POWIETRZE ATMOSFE-RYCZNE | Gmina Skarżysko Kościelne | ## Budowa kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej we wsi Lipowe Pole | Wójt Dyrektor szkoły |  | 2004 | - | 50 000,00 | Budżet gminy |  |
|  |  | ## Rozbudowa sieci rozdzielczej gazu: - gazociąg Ostojów - gazociąg Suchedniów ul. Kielecka i Żeromskiego | Wójt Burmistrz |  | 2004 - 2006 | - | 260 000,00 | Budżet gminy |  |
|  | Gmina Suchedniow | ## Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Ostojowie | Wójt Dyrektor szkoły |  | 2005 | - | 200 000,00 | Budżet gminy W i PFOŚ i GW |  |
|  |  | ## Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Suchedniowie | Wójt Dyrektor szkoły |  | 2006 | - | 150 000,00 | Budżet gminy W i PFOŚ i GW |  |
|  | Gmina Bliżyn | ## Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej w Mroczkowie oraz w budynku po byłym przedszkolu w Mroczkowie | Wójt Dyrektor szkoły |  | 2004 | - | 266 772,00 | Budżet gminy W i PFOŚ i GW |  |
| POWIETRZE ATMOSFE-RYCZNE | Miasto Skarżysko Kamienna | ## Rozbudowa systemu ciepłowniczego miasta, stosowanie paliw ekologicznych, uzbrajanie emitorów w urządzenia oczyszczające | Prezydent Energetyka Cieplna sp. z o.o. w Skarżysku Kamiennej |  | 2004 - 2006 | 2006 - 2010 | 25 000 000,00 | Budżet miasta Fundusze celowe UE Środki Energetyki Cieplnej sp. z o.o. |  |
| OCHRONA PRZYRODY | Teren powiatu | ## Uwzględniać w planowaniu przestrzennym i w wydawanych decyzjach zapisów zawartych w planach ochrony sporządzanymi dla parku narodowego, parków krajobrazowych oraz w planach urządzenia gospodarstwa leśnego (rozdz. 6.3.) | Starosta Wójtowie | OP, art.13 | bezterminowo | bezterminowo | Bez nakładów finansowych |  |  |
|  |  | ## Wystąpić do rad gmin o poddanie pod ochronę wytypowanych obszarów cennych przyrodniczo ## (rozdz. 6.3.) | Starosta | OP, art. 34.1 | 2004 | - | Bez nakładów finansowych |  |  |
| OCHRONA ZŁÓŻ | Miasto Suchedniów | ## Wprowadzić do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Suchedniów udokumentowane złoże „Wierzbka” | Burmistrz | PG i G, art.48 | 2004 - 2006 | - | Bez nakładów finansowych |  |  |
| I ICH |  | ## Uporządkować stan prawny dotyczący złóż kopalin (rozdz.6.4.2.) | Starosta Wójtowie | PG i G | 2004 - 2006 | - | Bez nakładów finansowych |  |  |
| RACJONALNE ZAGOSPODA-ROWANIE | Teren powiatu | ## Promować wykorzystanie istniejących złóż: - piasków czwartorzędowych Gilów i wschodniej części złoża Bzin - iłów ceramiki kamionkowej Majków - piaskowców triasowych Stokowiec | Starosta |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2010 | Bez nakładów finansowych |  |  |
|  |  | ## Zobowiązać zarządców dróg: ## GDDK i A dla drogi krajowej nr 7 i 42 oraz Powiatowy Zarząd Dróg dla dróg powiatowych do dokonania oceny stanu akustycznego dróg | Starosta GDDK i A Powiatowy Zarząd Dróg | POŚ art.117.1 i 3 | 2004 - 2006 | - | Bez nakładów finansowych |  |  |
| OCHRONA PRZED HAŁASEM | Teren powiatu | ## Wykonać mapę akustyczną terenów zagrożonych hałasem | Starosta | POŚ art. 118.1 | 2004 - 2006 | - | 20 000,00 | PFOŚ i GW |  |
|  |  | ## Dla wytypowanych terenów opracować program działań w celu dostosowania poziomu hałasu do dopuszczalnego. Zrealizować zapisy programu | Starosta Rada powiatu | POŚ art. 119.1 i 2 | 2004 - 2006 | 2007 - 2010 | Program 5 000,00 | PFOŚ i GW |  |
| OCHRONA LASÓW | Teren powiatu | ## W miarę potrzeby współuczestniczyć w realizacji ochrony lasów zawartych w planach ochrony parku narodowego, parków krajobrazowych i lasów państwowych | Starosta | OP, art. 13 Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 30 z 1994 r i nr 14 z 1995 r | 2004 - 2006 | 2007 - 2010 | W zależności od potrzeb | W i PFOŚ i GW |  |
| EDUKACJA EKOLOGICZ-NA | Teren powiatu | ## Promować wszelkie działania edukacyjne inicjowane przez szkoły, instytucje, urzędy, m.i. w ramach Związku Międzygminego „Utylizator” | Starosta, Rada powiatu |  | 2004 - 2006 | 2007 - 2010 | W zależności od potrzeb | W, P i GFOŚ i GW |  |