U  M  O  W  A     Nr …………… /2012

o roboty budowlane

zawarta  w dniu ……..……. 2012r.  w  Skarżysku-Kamiennej  pomiędzy:

Zespołem Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych ul. Legionów 131, 26-110 Skarżysko-Kamienna reprezentowaną  przez  Dyrektora ZPRW w Skarżysku-Kamiennej – Jacek Bieda

zwanym  „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………………...........................
na podstawie ……………………………………………………………………………………

zwanym  „Wykonawcą”  o  następującej  treści:

§ 1

- W oparciu o  wybór w trybie przetargu nieograniczonego oferty złożonej przez   Wykonawcę  w dniu  ……………….. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na remoncie sanitariatów w Zespole Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.

- Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni we własnym zakresie na swój koszt 
i  ryzyko wyroby budowlane odpowiadające wymogom przepisów art. 10 Prawa budowlanego    oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881 z późn. zm.) i uzyska akceptację Zamawiającego.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy i przekazać Zamawiającemu zgodnie   z  warunkami zawartymi w niniejszej umowie oraz:

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

- ofercie Wykonawcy,

stanowiącymi  integralną część umowy.

- Wykonawca oświadcza, że w czasie wizji lokalnej zapoznał się z warunkami prowadzenia robót i terenem budowy i  nie wnosi w tym zakresie żadnych  zastrzeżeń. Warunki rzeczywiste uwzględnił w wynagrodzeniu przewidzianym niniejszą umową oraz w terminie wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się ze szczegółowym zakresem robót stanowiący załączniki do SIWZ i nie wnosi do nich żadnych uwag oraz stwierdza, że uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych błędów w dokumentacji w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego.

- Wykonawca przedmiot umowy określony w §1 wykona bez pomocy/przy pomocy* Podwykonawców w zakresie ……………………………………………………………………………………………………..

- Na zawarcie umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą, którego Wykonawca wskazał 
w ofercie, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający 
w terminie 3 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa o których mowa w ust. 5 powinna zawierać w szczególności zakres powierzonych robót.

- Umowy z podwykonawcami powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniechania swoich podwykonawców tak jak gdyby były to działania, uchybienia  lub zaniechania samego Wykonawcy.

- Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawcę z dalszym   Podwykonawcą.

- Wykonawca nie może przenieść swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach:

Rozpoczęcie realizacji zadania : …………….. r.

Zakończenie realizacji zadania: ……………... r.

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności atesty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości na wbudowane materiały.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej przez Wykonawcę zakończenia robót i strony sporządzą protokół odbioru, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie osiągnął gotowości odbioru, poprzez nie zakończenie całego zakresu robót zgłaszanych do odbioru, to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru, a zgłoszenie gotowości do odbioru uznaje się za bezskuteczne.

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt doprowadzić do należytego stanu i porządku teren budowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy i po jego zakończeniu, na dzień odbioru.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy, w tym na zastosowane wyroby budowlane, od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy.

- Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji.

- Zamawiający może według swego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Niezależnie od powyższego Zamawiający może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody powstałej z powodu zaistnienia wady, chyba, że szkoda ta jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- W dniu  upływu gwarancji jakości Wykonawca zgłosi się na terenie wykonanego przedmiotu  umowy, dokona razem z Zamawiającym odbioru pogwarancyjnego  przedmiotu umowy  
i zostanie  sporządzony protokół odbioru pogwarancyjny.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia,                     a Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

- W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy wad:

  - które nadają się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru końcowego w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

  - Które nie nadają się do usunięci, to:

  - jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający obniży wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązaniu się z terminów, o których mowa w ust.11. Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 4

- Zamawiający przekaże Wykonawcy  protokolarnie teren budowy w dniu podpisania umowy.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki posiadacza i wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 
z późn. zm.) i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i swój koszt odpady powstałe podczas realizacji zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania terenu  budowy, zabezpieczyć roboty przez cały czas realizacji zadania, zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i  przekazać Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

§ 5

- Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie prowadzonych robót z ramienia Zamawiającego jest ……………………………………………. telefon komórkowy………………………………………………..

- Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie prowadzonych robót z ramienia Wykonawcy jest…………………………………………….. telefon komórkowy.……………………............................

§ 6

- Wynagrodzenie w formie ryczałtu za wykonany i odebrany przedmiot umowy strony ustalają na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokości ……………………………... zł netto plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości ….….……...….. zł,  razem wynagrodzenie brutto …..………… zł (słownie złotych……………………….………………….…………………………………………….).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na podstawie faktury po bezusterkowym odbiorze końcowym robot będących przedmiotem zamówienia.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót.

- Faktura, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa polskiego musi zawierać obligatoryjnie nr umowy i nazwę zadania/budowy. Do faktury muszą być dołączone dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia, wymagane zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

- Jeżeli część lub całość robót stwierdzonych w protokole, o którym mowa w § 3 została wykonana przez Podwykonawcę, zakres tych robót podlega wyszczególnieniu w protokole, który wymaga w takiej sytuacji potwierdzenia przez danego Podwykonawcę.

- Zapłata dla Wykonawcy nastąpi po udokumentowaniu przez niego dokonania zapłaty dla    Podwykonawcy w formie oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wynagrodzenia za wykonane przez niego elementy robót.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w  terminie  21 dni  od dnia otrzymania  faktury VAT wraz z protokołem końcowym odbioru robót zgodnie z § 6 ust. 3,  oraz kompletu dokumentów, zgodnie z § 3 ust. 2 i § 6 ust. 6 niniejszej umowy, na rachunek Wykonawcy  wskazany przez niego na fakturze.

- Brak oświadczenia Podwykonawcy upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty Wykonawcy do czasu usunięcia w/w braku, bez konsekwencji odsetkowych.

- W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia lub opóźnienia 
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 8.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada                                  Nr NIP………….…

- Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada 
nr NIP 663-186-82-31

## § 7

## Strony postanawiają, że oprócz  przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym przysługuje im prawo odstąpienia od umowy.

## Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

  - zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo wszczęte postępowanie naprawcze wobec Wykonawcy, albo likwidacja,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 3 dni od dnia przekazania terenu budowy, pomimo wezwania do rozpoczęcia prac złożonego przez Zamawiającego na piśmie, na adres: ………………………………………………………………………………..,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 3 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego od wznowienia  robót na adres wskazany w pkt. 3

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) bądź  wykonuje roboty, które posiadają wady,

  - zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie                 publicznym, a których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy- art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. 
Nr 113, poz.759 z późn. zm.),

  - Wykonawca podzleca roboty bez zgody Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia-  pod rygorem nieważności odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz:

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.

- W razie odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do:

    - dokonania odbioru robót na dzień odstąpienia,

    - przejęcia terenu budowy pod nadzór Zamawiającego,

    - uregulowania wynagrodzenia należnego za wykonanie części przedmiotu umowy, na podstawie skontrolowanej i potwierdzonej wartości wykonanych robót oraz wystawionej faktury VAT.

- Strony podają adres do korespondencji:

  - Zamawiający: Zespół Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych ul. Legionów 131, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  - Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………………………

- W przypadku zmiany adresu, strona ma obowiązek powiadomić drugą stronę pisemnie 
o tej zmianie w terminie dwóch dni.

- W przypadku niedopełnienia obowiązku  ustalonego w ust. 8, korespondencja wysyłana na adres dotychczasowy zostanie uznana za doręczoną.

§ 8

- Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne:

- za odstąpienie od umowy z  przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za uchybienie terminu określonego w § 3 ust.1 w zakończeniu całości przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, 
za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za  niedostarczenie jakiegokolwiek z dokumentów określonych w § 3 ust.2 i § 6 ust.6 
w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- za opóźnienie z winy Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy lub odbiorze robót, 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia  umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający nie traci prawa do kary umownej                           i odszkodowania.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

- Wykonawca, wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i innych należności wynikających 
z niniejszej umowy z wynagrodzenia określonego w  § 6 ust. 1 umowy.

§ 9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………………………. słownie ……………………………………………………………………………………………..……………………………………

Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………………………..…………………………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest:

1) w wysokości 70 % na zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu umowy,

2) w wysokości 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

3.    W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub niewykonania zamówienia,

zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z

umową wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania  
       lub nienależytego wykonania umowy.

- Zwolnienie wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zrealizowane będzie   następująco:

1)  część zabezpieczenia w wysokości 70 % gwarantujące należyte wykonanie umowy, zostanie

zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym prawidłowo wykonanych prac,

potwierdzonym protokołem odbioru końcowego,

2)	część zabezpieczenia w wysokości 30 % służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10

Wszystkie spory, wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, które nie będą mogły być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla  Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                           		                                                WYKONAWCA: